| 学 号： | 0121710870525 |
| --- | --- |

软件工程实践2

| 题 目 | 享听在线音乐台网 |
| --- | --- |
| 学 院 | 计算机科学与技术学院 |
| 专 业 | 软件工程 |
| 班 级 | 软件1705 |
| 姓 名 | 达瓦多吉 |
| 指导教师 | 李琳 |

| 2020 | 年 | 6 | 月 | 29 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

课程设计任务书

学生姓名： 达瓦多吉        专业班级： 软件1705

指导教师：  李琳           工作单位： 武汉理工大学

题  目:  ______享听在线音乐台网_____________________________

实训目的：

通过软件开发的实战训练，让学生在企业工程师的指导下，进行企业级项目实战开发及软件工程职业实训，在项目实训中巩固技术、增长能力、提升素质、丰富经验，真正达到具有解决工程实践问题的能力。

学生以团队形式完成软件项目的设计与开发，技能涵盖了移动端开发和前后端分离的Web开发，遵从软件工程原理、方法、技术、标准和规范，按照迭代开发实现软件项目过程，为下一阶段的企业实习做好准备。

实训内容及要求:

- 自主学习企业提供的相关技术课件、视频、知识库、网上教学等资源，通过在线答疑等渠道，加强对技术的掌握，加深对项目的理解。

- 使用任务管理工具，明确个人的职责和分工。在任务管理工具中记录任务完成情况，并以任务完成情况作为个人考核指标，避免团队中出现“能者多劳”的情况。

- 通过阶段性评审和总结，使学生学到的知识和技术得以巩固。项目经理将采用远程答疑和现场答疑、辅导相结合的方式，监控项目进度。

- 在工程实践过程中，结合不同的软件过程标准，提交阶段文档和产出物，通过阶段性评审和点评，使项目按公司规范进行开发，确保项目质量和规范。

时间安排：

      - 周一(2020.6.29)：指导老师下达课程设计任务，线上实训动员会，介绍实训内容及要求，学生进行分组，选择项目，项目经理开始项目启动工作。

      - 周二～五(2020.6.30～2020.7.3):企业工程师进行技术讲解，按照企业研发流程进行项目开发，学生需要按照要求进行相关技术的学习及应用，练习demo等。

      - 周一～周五(2020.7.6～2020.7.10): 学生完成项目功能设计与实现，企业工程师提供技术答疑、技术强化，针对不同小组的项目进度进行授课调整。

      - 周一～周五(2020.7.13～2020.7.17):学生完成系统测试及系统优化，分组进行项目答辩。完成实训报告的撰写。

指导教师签名：                           年     月    日

1  项目概述

1.1  项目简介

网络音乐的使用率在整个音频娱乐领域中始终排在第一位，在线音乐网站是大势所趋。

一个基于网络的在线云音乐平台，能够提高用户体验，满足用户多样化的需求，促进传统音乐的革新和发展，也可以对用户群体进行分类。

如今是快速发展的互联网时代，网络衍生品不断出现，人们可以更加便利的获得自己需要的资源。

享听在线音乐台网作为“云”服务的一份子，符合当今的时代潮流，必然能够得到快速的发展。

2  系统设计

2.1  概要设计

图2-1  Enjoy_music用例图

图2-2 个人部分 歌单用例图

2.2  数据结构/数据库设计

表2-1  数据字典表

| Filed | Type | Null | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| song_id | int(10) | NO | PRI |
| song_name | varchar(50) | NO |  |
| song_singer | varchar(50) | NO |  |
| song_time | varchar(50) | NO |  |
| song_album | varchar(50) | NO |  |
| song_languages | varchar(50) | NO |  |
| song_type | varchar(50) | NO |  |
| song_release | varchar(50) | NO |  |
| song_img | varchar(500) | NO |  |
| song_lyrics | varchar(500) | NO |  |
| song_file | varchar(500) | NO |  |
| label_id | int(10) | NO |  |

表2-2  用户数据字典表

| Filed | Type | Null | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int(10) | NO | PRI |
| password | varchar(50) | NO |  |
| last_login | varchar(50) | YES |  |
| is_superuser | varchar(50) | NO |  |
| username | varchar(50) | NO | UNI |
| email | varchar(50) | NO |  |
| is_active | varchar(50) | NO |  |
| date_join | varchar(50) | NO |  |
| mobile | varchar(500) | NO | UNI |

表2-3  评论数据字典表

| Filed | Type | Null | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| comment_id | int(10) | NO | PRI |
| comment_text | varchar(500) | NO |  |
| comment_user | varchar(50) | NO |  |
| comment_date | varchar(50) | NO |  |
| song_id | int(10) | NO |  |

表2-4  标签数据字典表

| Filed | Type | Null | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| label_id | int(10) | NO | PRI |
| label_name | varchar(10) | NO |  |

2.3界面设计

图2.3-1 首页草图

图2.3-2 登录注册草图

图2.3-3 个人中心草图

图2.3-4 播放草图

图2.3-5 搜索草图

图2.3-6 歌单草图

2.4  敏捷任务看板/燃尽图

图2-2  燃尽图

3  功能模块成果展示

参考文献:

[1] 黄永祥 著.玩转Django2.0[M]清华大学出版社

4 个人总结

| 姓名 | 达瓦多吉 | 学号 | 0121710870525 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 享听在线音乐平台网 |  |  |
| 经验及收获 | 在本次实践中，从头了解了一遍python、Django、CSS、javascript以及web编程相关方面的知识，一切都是从零开始，着实是有点难，而且我们组五个人一开始也不知道这项目应该怎么分小项目，大家如果全部学习那肯定是来不及的，所以我们的前几天都是先进行初步的学习，等到了了解了一些相关的东西后，才开始将项目分成小项目。然后大家才根据自己的分工来有针对性的进行学习。作为组长，带领一支没有任何经验的团队，我也学到了很多针对陌生项目的应对方法。而且这几天的学习也极大的充实了我们所有人，让疫情中渐渐懒散的我们渐渐涌出干劲。 |  |  |
| 建议或意见 | 这次项目各个工程量较大，而且很多同学没有针对这种语言的基础，上手极难，等到了解后，可能项目时间已经不多了，只能加班加点的赶项目，对学生的身体精神以及知识的掌握度不是很好。 |  |  |

5 项目记录（个人日志）

| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.06.29 |
| 今日工作任务 | 安装python环境 确定组内职责 初步制定项目计划 |  |  |
| 任务完成情况 | 环境安装 完成 确定组内职责 完成 初步制定项目计划 完成 |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 组员都各自安装搭建了Python环境，职责也基本明确，后期看需要再进行调整 |  |  |
| 明日工作计划 | 确定项目的大概框架，进行分工与前期准备 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.06.30 |
| 今日工作任务 | 确定分工并将项目各模块进行划分分配任务 开始着手学习前端知识 提前复习数据库相关知识 |  |  |
| 任务完成情况 | 分工分配任务 完成 找资料并开始学习 未完成 找到数据库复习资料 完成 |  |  |
| 未完成情况说明 | 没接触过这方面知识，一时不知如何下手，找的资料杂乱，等待整理 |  |  |
| 每日工作小结 | 今日组内成员基本都完成了自己的工作，并且开始学习自己负责的部分。大家明确自己的负责方向，开始有倾向性的整理知识，进行学习并开发。 |  |  |
| 明日工作计划 | 先争取学习完相关知识，然后再开始动手设计前端。 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.01 |
| 今日工作任务 | 继续完成Python的学习，重点应放在后面的部分。 与组员一起完成需求说明 准备开始进行项目的初步搭建 |  |  |
| 任务完成情况 | 需求文档不是非常完善，后面跟着项目一起更新 提前了解项目搭建前的雷区，避免踩坑 |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 今晚过后，大家没有什么比较特殊的课程了，应该将心思大部分放到项目上来了，预计周日前完成项目的初始构建 |  |  |
| 明日工作计划 | 开始准备各自负责部分的初始化 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.02 |
| 今日工作任务 | 初步开始对自己负责的模块初始化准备上手 对界面的原型进行敲定 初步设计界面的原型草图 |  |  |
| 任务完成情况 | 完成 |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 大家已经初步了解完成项目所需要的知识体系 梳理自己的知识，准备上手 项目需求说明完成 |  |  |
| 明日工作计划 | 尽快学习完相关知识，将大体框架搭建起来 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.03 |
| 今日工作任务 | 初步将Django搭建起来 设置好主页 准备数据库相关知识 准备javascript相关知识 准备播放器所需素材 准备将首页写好 |  |  |
| 任务完成情况 | Django搭建 完成 首页连接 完成 相关知识查找 完成 |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 今日进度非常不错，大家都有条不紊的学习和做项目 经过讨论，我们的播放器去掉许多花里胡哨的界面和功能，从简洁出发 |  |  |
| 明日工作计划 | 准备连接数据库 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.04 |
| 今日工作任务 | 建立数据库 连接数据库 |  |  |
| 任务完成情况 | 数据库建立完成 |  |  |
| 未完成情况说明 | 连接除了点问题，正在查询问题 |  |  |
| 每日工作小结 | 争取明天能连接好数据库 |  |  |
| 明日工作计划 | 连接数据库 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.05 |
| 今日工作任务 | 连接数据库 HTML网页主页 登陆页 |  |  |
| 任务完成情况 | 数据库连接完成 主页完成 登陆页未完成 |  |  |
| 未完成情况说明 | 未知，正在查询 |  |  |
| 每日工作小结 | 进度良好，很多问题通过网络能够解决 |  |  |
| 明日工作计划 | 争取实现本地播放 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.06 |
| 今日工作任务 | 实现本地音乐的播放 |  |  |
| 任务完成情况 | 未完成 |  |  |
| 未完成情况说明 | 不知道如何导入歌曲进行播放，正在网络查询资料 |  |  |
| 每日工作小结 | 对Flash方面不是很熟悉，应该多了解了解 |  |  |
| 明日工作计划 | 实现本地的播放，添加网络API播放 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.07 |
| 今日工作任务 | 完善HTML 实现本地播放或者弄清楚如何实现本地播放 尝试连接HTML与后端 |  |  |
| 任务完成情况 | HTML完善中 本地播放模板找到，正在了解中 前后端尝试连接中 |  |  |
| 未完成情况说明 | 知识不全，未弄清楚原理 |  |  |
| 每日工作小结 | 前后端完成度良好，大家也在积极完善自己的任务 |  |  |
| 明日工作计划 | 继续完善推进项目 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.08 |
| 今日工作任务 | 继续学习HTML 尝试前后端连接 |  |  |
| 任务完成情况 | HTML学习中 前后端连接良好 |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 实验中经常出错，有些问题百度不了，自己慢慢尝试 |  |  |
| 明日工作计划 | 继续完成项目 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.09 |
| 今日工作任务 | HTML完善中 前后端连接中 页面部分功能实现中 |  |  |
| 任务完成情况 | HTML完善度 70% 前后端连接度 60% 页面功能实现40% |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 实现功能有部分问题，小组内部讨论尝试自行解决 |  |  |
| 明日工作计划 | 继续推进项目 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 | 项目分析设计阶段 |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.10 |
| 今日工作任务 | 前端继续完善 前后端继续连接 页面功能优化 |  |  |
| 任务完成情况 | 将前端完善度90% 前后端连接90% 页面功能实现90% |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 项目总进度良好，项目有条不紊的推进中 |  |  |
| 明日工作计划 | 暂无 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 |  |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.11 |
| 今日工作任务 | 前端继续完善 前后端继续连接 页面功能优化 |  |  |
| 任务完成情况 | 将前端完善度95% 前后端连接90% 页面功能实现90% |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 无 |  |  |
| 明日工作计划 | 暂无 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 |  |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.12 |
| 今日工作任务 | 前端继续完善 前后端继续连接 页面功能优化 |  |  |
| 任务完成情况 | 将前端完善度95% 前后端连接95% 页面功能实现90% |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 无 |  |  |
| 明日工作计划 | 暂无 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 |  |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.13 |
| 今日工作任务 | 前端继续完善 前后端继续连接 页面功能优化 界面美化 |  |  |
| 任务完成情况 | 将前端完善度95% 前后端连接95% 页面功能实现90% 美化 40% |  |  |
| 未完成情况说明 | 学习CSS中 |  |  |
| 每日工作小结 | 小组分配每人负责一到两个页面，自己设计CSS |  |  |
| 明日工作计划 | 继续完成功能、前后端及美化 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 |  |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.14 |
| 今日工作任务 | 前端继续完善 前后端继续连接 页面功能优化 界面美化 |  |  |
| 任务完成情况 | 前端功能完善99% 前后端连接98% 页面功能 基本完成 界面美化 95% |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 继续完成项目 两天之内进行一次项目整合 |  |  |
| 明日工作计划 | 项目继续完善 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 |  |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.15 |
| 今日工作任务 | 前端继续完善 前后端继续连接 页面功能优化 界面美化 整合项目 |  |  |
| 任务完成情况 | 前端完成 前后端连接 页面优化完成 界面美化完成97% 项目整合80% |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | CSS尽快搞定 项目整合尽快完成 |  |  |
| 明日工作计划 | CSS编写完成 项目完成 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 |  |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.16 |
| 今日工作任务 | 前端继续完善 前后端继续连接 页面功能优化 界面美化 整合项目 |  |  |
| 任务完成情况 | 前端 完成 前后端连接 完成 页面功能优化 完成 界面美化 完成 整合项目 完成 |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 今天项目已经整合完成，项目运行良好，暂时未发现问题，明天进行验收。 |  |  |
| 明日工作计划 | 验收 验收 验收 |  |  |
| 项目名称 | 享听在线音乐台网 |  |  |
| 项目分组 | 不离谱也太离谱组 | 项目阶段 |  |
| 学员姓名 | 达瓦多吉 | 填写日期 | 2020.07.17 |
| 今日工作任务 | 验收 |  |  |
| 任务完成情况 | 完成 |  |  |
| 未完成情况说明 | 无 |  |  |
| 每日工作小结 | 针对可能出现的问题简单讨论下 |  |  |
| 明日工作计划 | 无 |  |  |

《软件工程实践2》成绩评定表

| 姓 名 | 达瓦多吉 | 学 号 | 0121710870525 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业、班级 | 软件工程1705 |  |  |
| 题目：享听在线音乐台网 |  |  |  |
| 答辩或质疑记录： 排行榜怎么实现的？ |  |  |  |
| 成绩评定依据： 评 价 内 容; 满分; 实得分. 得分; 总计. 个人基准分70; 学习态度、考勤、独立工作能力; 30. 开发文档及报告的提交; 40. 小组总分100; 每周例会或开发日志; 20. 开发过程达到设计要求，分析细致，内容清晰可评审，前后阶段衔接紧密等。; 30. 文档编写完整规范，包括编写过程符合软件工程开发设计流程等; 30. 系统演示及验收; 20. 总得分; 100. 最终成绩参照如下计算方法： 最终成绩 = 个人基准分 + 小组总分*个人权重 个人基准分与小组实际人数有关，具体最后统一测算。例如，4人组的理想模型为： 最终成绩 = 个人基准分70 + 小组总分100×(0.3 ¦ 0.25 ¦ 0.25¦ 0.2) 其中：0.3，0.25，0.2分别代表小组中3个成员的个人权重。 |
| 最终评定成绩（以优、良、中、及格、不及格评定） |  |  |  |

指导教师签字：

2020年 07月 17日